**Отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Колосовкого муниципального района Омской области»** **за 2023 год**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Колосовского муниципального района Омской области» утверждена Постановлением Главы Колосовского муниципального района Омской области от 04.08.2020 г. № 180-П

**Цель Программы:**

-приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

- строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

**Задачи:**

повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры по Колосовскому муниципальному району Омской области;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Колосовского муниципального района Омской области;

- обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;

- обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры Колосовского муниципального района Омской области определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Колосовского муниципального района Омской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 г.**

Процент исполнения Программы составляет 99,5 %.

Денежные средства на финансирование программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Колосовского муниципального района Омской области на 2023 год предусматривались в сумме по следующим пунктам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий (наименование работ) | Стоимость тыс. руб. | Год реализации |
| 1 | Строительство и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения, водоснабжения; | 12866000 | 2023 |
| 2 | Приобретения специальной техники, водоразборных колонок и иного оборудования для нужд жилищно-коммунального комплекса | 8500184,48 | 2023 |
| 3 | Разработка генеральных планов поселений | 800000 | 2023 |
| 4 | Капитальный ремонт муниципального жилья | 186712,08 | 2023 |
| 5 | Софинансирование на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливо-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | 500000 | 2023 |
| 6 | Создание и обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) | 3437469,61 | 2023 |
| 7 | Реализация прочих мероприятий в ЖКХ | 2714772,25 | 2023 |
| 8 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Колосовского муниципального района Омской области. | 15910366 | 2023 |
|  | Возмещение затрат, образовавшихся в связи с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах. | 12915024 | 2023 |
|  | Итого | 57830528,42 |  |

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2023 год достигнуты в полном объеме.

При утверждении и рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год необходимо внести изменения в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данной муниципальной программы.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».